МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МАМОНТОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»

|  |  | УТВЕРЖДЕНО приказом директора МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» от 13.03.2024 г. № 19-р |
| --- | --- | --- |

Программа

энергосбережения  и энергетической эффективности

детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Чайка»

МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»

на 2024-2026 годы

с. Мамонтово

2024 год

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Детский оздоровительный лагерь «Чайка» МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; - Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Мамонтовский детско-юношеский центр», структурное подразделение детский оздоровительный лагерь «Чайка» |
| Полное наименование разработчиков программы | Начальник ДОЛ «Чайка» |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | - Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования энергии и управления энергосбережением. - Снизить затраты к 2026 году на приобретение ДОЛ «Чайка» ЭР до 3% (с ежегодным снижением до 1%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении до 28180,44 кВт |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 гг. |
| Исполнители | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Мамонтовский детско-юношеский центр», структурное подразделение детский оздоровительный лагерь «Чайка» |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления ЭЭ за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования детского оздоровительного лагеря «Чайка» (далее - лагерь), так как повышение эффективности использования электроэнергии при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии позволяет добиться существенной экономии как электрической энергии (далее - ЭЭ), так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования лагеря показывает, что основные потери ЭЭ наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭЭ за счет внедрения в лагере предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭЭ во всех помещениях зданий лагеря, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭЭ, превратить энергосбережение в возможность экономии бюджетных средств, которые будут использоваться на укрепление материальной базы лагеря.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Общие сведения об ДОЛ «Чайка»

| Вид собственности | Муниципальная. Здания находятся в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Мамонтовский ДЮЦ», структурное подразделение детский оздоровительный лагерь «Чайка» |
| Общая площадь (м2 ) | 1444,9 м2 |
| Количество этажей | 1 (одноэтажные здания) |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 г. |
| Приборы учета энергоресурсов | Электроэнергия Прибор учета – счетчик электрической энергии трёхфазный статический «СКАТ 302 М/111-10(100)Ш П1» |
| Юридический адрес | 658560, Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово, ул. Советская д.129 |
| Фактический адрес | 2100 метров по направлению на юго-восток от ориентира м.з. № 34. Адрес ориентира: Алтайский край, Мамонтовский район, МО «Островновский сельсовет» |
| Телефон | 8(38583)22-1-11 |
| E-mail | ducmamontovo2020@mail.ru |
| Начальник | Телегин Александр Геннадьевич |

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей  ДОЛ «Чайка», улучшение условий функционирования через повышение эффективности и рациональности использования энергетических ресурсов (ЭР), снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципалитета «Мамонтовский район» за счет сокращения платежей за электроэнергию.

- Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов (далее - ЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2026 году на приобретение ДОЛ «Чайка»  ЭР до 3% 
(с ежегодным снижением до 1%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Управление энергосбережением в ДОЛ «Чайка»

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести ежегодную экономию средств до 1% относительно 2023 года.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета, собственных средств и внебюджетных средств (спонсорство, благотворительность и т.п.)

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по ДОЛ «Чайка» к концу 2026 года в размере 3 % от заявленного лимита на 2024г.

7. Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

| Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственный за эффективное использование электроэнергии |
| --- | --- |
| Директор МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» | Начальник ДОЛ «Чайка» |

Раздел 2.

2.1. Краткая характеристика ДОЛ «Чайка»

Здания детского оздоровительного лагеря «Чайка» введены в эксплуатацию в 1967 году, площадь –   1444,9 кв.м., износ – 30 % .

На территории лагеря расположены здания для проживания детей 
в период смен лагеря, а также административно-хозяйственного назначения: жилые корпуса, мед блок, складские помещения, столовая. За каждую смену лагерь вмещает до 120 детей. В лагере создаются условия для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития мотивации личности к познанию и творчеству через построение оптимальной модели, разрабатываются программы с самыми разнообразными мероприятиями для детей, в том числе художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической направленности.

Учредителем лагеря является комитет Администрация Мамонтовского района по образованию.

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» является структурным подразделением на основании приказа комитета Администрации Мамонтовского района по образованию от 05.12.2019 № 71-р.

В 2020 году в лагере проведён капитальный ремонт зданий и помещений с заменой кровли, установкой современных стеклопакетов, входных и межкомнатных дверей. Для спальных корпусов закуплена новая мебель, на пищеблоке установлено новое технологическое оборудование для приготовления пищи, сделан косметический ремонт обеденного зала и приобретена новая мебель. Все эти мероприятия значительно улучшили материально-техническое состояние лагеря. Ежегодно организуется текущий ремонт зданий лагеря за счет бюджетных и собственных средств.

В плановый период 2024 года планируется ремонт в спальном корпусе №1.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражение, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 28193 | 187264,25 |
|  | Итого: |  |  | 187264,25 |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – АО «Алтайэнергосбыт». 
Тариф – 9.71    руб/квт*час. Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Продавец обязуется осуществлять продажу ЭЭ (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче ЭЭ и услуги, оказание которых являются неотъемлемой частью процесса поставки; п.2.2. Продавец имеет право: 2.2.1. Беспрепятственного доступа к приборам учёта и (или) к иному оборудованию, которое используется для учёта потребляемой ЭЭ, принадлежащих Потребителю; п.3.1. Потребитель обязуется: п. 3.1.1. Надлежащим образом производить оплату потребляемой ЭЭ (мощности) и оказанных услуг с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты.

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов – 275. В светильниках используются лампы накаливания (освещение 
в жилых корпусах, домах, складских и иных хозяйственных помещениях).  Количество ламп накаливания - 250, светодиодных – 25, энергосберегающих, в.ч. люминесцентных - 0 шт.

Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 29052 | 28761 | 28473 | 28190 |
| 2. | Холодная вода | куб.м | 27,2 | 27 | 27 | 27 |

План

ежегодных мероприятий по энергосбережению

в ДОЛ «Чайка»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении лица ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | март 2024 года | Директор |
| 2. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники. | по плану | Начальник лагеря |
| 3. | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетов по установленной мощности. | по плану | Начальник лагеря |
| 4. | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию | ежемесячно | Начальник лагеря |
| 5. | Проведение сверок по данным журнала учета учреждения и счетам поставщиков | ежеквартально | Директор |
| 6. | Анализ работы ДОЛ «Чайка» по энергосбережению за календарный год | ежегодно | Директор |
| 7. | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории ДОЛ «Чайка». | постоянно | Начальник лагеря |
| 8. | Замена ламп накаливания на компактные люменесцентные лампы | постоянно | Начальник лагеря |

Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | до 1 | до 1 | до 1 |
| 2 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | Да/нет | да | да | да |

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основным видом потребляемых ЭР в ДОЛ «Чайка» МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» является электрическая энергия. В связи с этим наиболее целесообразным направлением работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч.светодиодных

4.2. Мероприятия

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности | МБ | 1,5 | - | - |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Проведение ежеквартального анализа потребления ЭР | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | ВНБ | - | - | - |  | ВНБ | 2,0 |  |  |  | ВНБ | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ламп накаливания на светодиодные | МБ | 10,0 |  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |  |
| 7 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | МБ | 2,5 |  |  |  | МБ |  |  |  |  | МБ | 2,5 |  |  |  |
| 8 | Замена электрических плит на индукционные | ВНБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  | ВНБ | 100,0 |  |  |  |

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников.

- Собственные средства

Общий объем финансирования Программы составляет   202,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ЭР | - |  | - | - | - | - | директор |  | В течении года |  | - |
| 2 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - |  | - | - | - | - | начальник лагеря |  | В течении года |  | - |
| 3 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | Внебюджетный источник |  | 3,0 | - | 2,0 | 1,0 | начальник лагеря |  | В течении года |  | Менее 1 года |
| 4 | Обучение ответственного по электробезопасности | Местный бюджет |  | 3,0 | 1,5 |  | 1,5 | директор |  | В течении года |  | - |
| 5 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - |  | - | - | - | - | начальник лагеря |  |  | В течении года | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания и части люминесцентных на светодиодные, энергосберегающие. | Внебюджетный источник | 40,0 |  | - | 20,0 | 20,0 | директор | В течение года |  |  | Менее 1 года |
| 2 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | Внебюджетный источник | 5,0 |  | - | 2,5 | 2,5 | Заведующий хозяйством | Согласно сроков поверки прибора |  |  | Менее 1 года |
| 3 | Замена электрических плит на индукционные | Внебюджетный источник |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | Х | 51 |  | 1,5 | 24,5 | 125,0 | Х | Х |  |  | Х |

# Описание планируемых мероприятий

7.1 Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий.

1. «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы» Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1. Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

# Система управления реализацией Программы

# Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».

Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов из средств муниципального бюджета по направлению: потребление электроэнергии до 3 процентов в год;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов электрической энергии.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Заключение

Программа энергосбережения в ДОЛ «Чайка» МБОУДО «Мамонтовская ДЮЦ» обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энергетического баланса позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ЭР.

Приложения

к программе

ДОЛ «Чайка» МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      ДОЛ «Чайка» МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 3 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                                         (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                                          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                                         (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации    ДОЛ «Чайка» МБОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.